# AI 数智化交付报价单

报价编号：FSG-AI-2026-1023-01　|　报价日期：2026-10-23　|　有效期：30 个自然日

## 一、客户与项目信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 客户名称 | 上海外服（集团）有限公司 · 人才派遣业务 |
| 项目名称 | 岗位服务需求单版本交接与人工复核 · AI 数智化（试点） |
| 试点范围 | 1 个批次、30 个岗位；脱敏只读导出；不含写回与外部消息 |
| 交付周期 | 合同生效后 4 周（试点交付）+ 90 天（运维与优化） |
| 覆盖断点 | 口头变更无留痕、版本靠猜、交接单引用旧技能、交接信息不完整、审计只留摘要 |
| 计价方式 | 试点期固定总价（整包）；算力按量计量并设封顶；运营期转基础费 + 效果浮动 |

## 二、报价说明：为什么按九个科目报，而不是只报"开发 XX 人天"

行业内常见做法是报价单只写一行"开发 XX 人天"。但开发只是九个成本科目里的一个——只报了九分之一。

把其余八个科目摊到桌面上，价格才有锚；客户也才有机会判断哪些是他真正需要买的。本报价因此逐项列示九大科目，并在其后单列三项要件（公司管理分摊、风险准备、利润）。

需要特别注意第 04 项。 2026 年最大的变量是 AI 数据资产建设成本。随着「加大模型、智能体、Token 等新兴服务采购力度」成为政策方向，客户的关注点会从"你写了几行代码"转向"我的数据准备好了吗、Token 够不够用"。先把知识资产建设这一笔算清楚、写成客户看得懂的条目，反而更容易拿到定价权。

## 三、计价方式选择：为什么不用纯人天

| 计价方式 | 客户买的是什么 | 最大风险 | 本项目是否采用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人天 / T&M | 你的时间 | 变更失控吃利润；客户无价格锚 | 否（无法自证"省了多少"） |
| 功能点 / 规模 | 可度量的功能范围 | 功能点认定争议大 | 否 |
| 固定总价 / 整包 | 一个确定的结果 | 范围蔓延直接吃毛利 | 采用（试点期） |
| 订阅 / 年费 | 持续可用的能力 | 客户不续费即归零 | 转运营后可选 |
| 用量计量 | 用得多付得多 | 成本不可控，须设封顶 | 采用（仅科目 07） |
| 效果付费 / 分成 | 可验证的业务结果 | 基线不稳、归因扯皮 | 采用（运营期浮动部分） |
| 基础费 + 效果浮动 | 交付能力 + 结果红利 | 事前须把公式写死 | 推荐用于运营期 |

本项目组合：试点期用固定总价锁定范围（30 岗位 / 只读 / 4 周已冻结）；科目 07 算力按实际用量结算并设封顶，避免 Token 空耗转嫁；运营期转为「基础费 + 效果浮动」，浮动部分与确认完整率、返工次数挂钩。

## 四、九大成本科目明细

单价口径：高级 FDE 3,600 元/人天；中级 FDE 2,800 元/人天；交付助理 1,800 元/人天。

| 编号 | 成本科目 | 交付内容 | 人天 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 售前与机会成本 | 需求澄清、方案交流、POC 演示、诊断工作坊。没中标也照花 | 4 | 12,800 |
| 02 | 诊断与场景梳理 | 六视角访谈、现状流程还原（13 步 / 5 断点）、失败方式与影响面分析 | 6 | 17,600 |
| 03 | 方案与架构设计 | 技术选型、数据流设计、评测集（Golden Set）设计、安全与权限架构、验收标准定义 | 6 | 20,000 |
| 04 | 数据与知识资产建设 | 字段契约（岗位代号/地点/班次/技能条件/版本/确认人）、清洗、脱敏、索引与切片；Token 空耗的真正源头 | 10 | 28,800 |
| 05 | 集成与工程实施 | 服务台 / 业务台账 / 文件库三类工具只读对接、私有化部署、编排与人工回路实现 | 12 | 36,000 |
| 06 | 评测与安全合规 | 幻觉测试、越权与注入测试、审计留痕、数据分级、脱敏与留存评审 | 6 | 20,000 |
| 07 | 算力与模型调用 | 推理 Token、向量库、第三方 API（OCR/ASR）。按量计量，可随规模波动，单独结算 | 按量 | 6,000（封顶 9,000） |
| 08 | 部署上线与培训 | 生产环境发布、操作手册、应急演练、用户培训 | 5 | 11,000 |
| 09 | 运维与持续优化 | 监控、Prompt 迭代、故障响应（90 天） | 8 | 20,400 |
| — | 九科目小计 | 人天合计 57 人天（不含 07 按量部分） | 57 | 172,600 |

## 五、三项要件与合计

| 项目 | 计提口径 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 九科目小计 | — | 172,600 |
| 公司管理分摊 | 小计 × 12%（销售、行政、房租、设备） | 20,712 |
| 风险准备 | 小计 × 6%（需求变更、排他性、验收争议） | 10,356 |
| 利润 | 小计 × 15% | 25,890 |
| 未税合计 | — | 229,558 |
| 增值税 | 6%（信息技术服务） | 13,773 |
| 价税合计 | — | 243,331 |

这三项不属于"可砍的服务项"，而是任何交付都必须覆盖的成本结构。把它们隐去只会在项目后期以变更单的形式回来。

## 六、付款节点

| 节点 | 比例 | 金额（含税，元） | 触发条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首付款 | 30% | 73,000 | 合同生效、试点范围确认书签署 |
| 试点验收款 | 50% | 121,666 | 第九节验收标准全部达成 |
| 运维尾款 | 20% | 48,665 | 90 天运维期满、复盘记录归档 |
| 合计 | 100% | 243,331 | — |

## 七、交付物清单

- 现状与目标流程图：As-Is 13 步 / 5 断点；To-Be 含 5 个判断点与分支（含 JPG 与可编辑源文件）。

- 字段契约文档：六项关键字段的定义、缺失值与未确认值的区分口径。

- 一页缺项清单：30 个岗位的硬条件、待确认项及对应来源位置（可点击回溯原文）。

- 版本与时效规则书：双时间轴字段定义、版本双条件判定逻辑、作废与覆盖规则。

- 人工回路配置：审批节点、具名确认人清单接口、超时升级规则。

- 审计留痕方案：谁查过 / 用哪版 / 提了什么建议 / 谁确认的查询口径。

- 评测报告：幻觉率、锚定失败率、返工次数、确认完整率。

- 操作手册与培训材料：面向一线专员与复核人各一份。

## 八、不含项与责任边界

以下内容明确不在本报价范围内：

- 写回、外部消息与执行接口——试点仅开放脱敏只读导出。若后续需要写回，另行评估。

- 自动决定录用或派遣资格——系统不自动决定录用/派遣资格，不向真实人员发送安排；对外承诺仍由业务人员确认。

- 客户侧工具改造——服务台、台账、文件库的接口开发与字段扩展由客户方负责。

- 超出 30 岗位的批量处理——扩面需另行报价，并按第 07 项重新核算用量。

- 真实个人字段的长期留存——按项目约定在练习结束后删除虚构个人字段，不留存原始个人数据。

- 硬件与网络——服务器、GPU、专线等基础设施由客户提供或另行采购。

## 九、验收标准

验收同时满足以下三项方为通过：

- 完整性：30 个岗位全部列出硬条件与待确认项，且每项变更有影响清单。

- 可追溯性：每条结果关联来源位置与人工复核记录，无法锚定的条目全部进入人工队列且有具名接收人。

- 效果口径：处理工时、返工次数、确认完整率三项同时评估，不使用单一效率指标解释效果。

注：效果浮动部分须在合同签署前冻结基线值。基线未冻结前，浮动比例按 0 计，避免事后归因争议。

## 十、生效条件

- 本报价有效期为 30 个自然日，逾期需重新核价。

- 试点范围以双方签署的《试点范围确认书》为准；范围变更按变更单处理。

- 报价基于当前已知的三类工具接口能力；若接口不可用需改用人工上传，工期与费用另议。

- 本报价不含因客户方决策延迟导致的等待成本。

| 供方 | 需方 |
| --- | --- |
| 签字：＿＿＿＿＿＿＿＿ | 签字：＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| 日期：＿＿＿＿＿＿＿＿ | 日期：＿＿＿＿＿＿＿＿ |

本报价单依据 FDE 交付九大成本科目与六种计价方式框架编制。金额为试点范围估算，最终以合同为准。