# 派遣岗位需求单版本交接与人工复核 · 同行方案

对标对象：上海外服（集团）有限公司 · 人才派遣岗位需求单场景

上游输入：discovery-report.md（需求发现报告，合成演练）

案例来源：GitHub 公开仓库，核验日期 2026-10-23（星标数/许可为核验当日快照）

文档性质：同行方案（Peer Benchmark Proposal），不是需求确认结论

## 0. 阅读前提

本报告做的事是：把 discovery-report.md 里六条待验证需求（REQ-1 ~ REQ-6），翻译成一组已被开源社区工程化验证过的技术构件，再从 GitHub 找出对应实现，说明「借鉴什么、不借鉴什么、落地代价多大」。

三条边界必须先说清楚：

- 上游报告全部证据来自合成演练访谈与虚构样本，重复澄清 22% 等基线为虚构数据。本报告不对这些数字做任何再加工。

- 上游报告明确：四类来源（Buyer / Brief / Industry / Operator）尚未收敛，Industry 与 Operator 侧证据不足。本报告提供的正是 Industry 侧材料，但它不能替代 Operator 侧的真实样本核验。

- GitHub 星标数只说明社区采用度，不等于生产可用性、不等于合规适配。每个案例都标注了「不适用点」。

## 1. 从业务问题到技术构件

上游报告的核心瓶颈是：岗位条件在电话中被修改，但交接单仍引用旧技能要求（f10、f11）。

这个问题不是"抽取不准"，而是四个构件同时缺失。把六条 REQ 重排到构件上，才能对标到开源实践：

| 构件 | 定义 | 覆盖 REQ | 缺失时的表现（对应事实编号） |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 证据锚定 | 每条输出能定位回源文件的确切位置 | REQ-3 | 一线拿到长摘要，无法判断哪句对应哪张单（f15） |
| C2 版本与时效 | 双时间轴 + 确认状态，判版本不靠文件名 | REQ-2、REQ-4 | 版本断链（f33）、回填时间被当成发生时间（f13） |
| C3 人工回路 | 变更必须经具名人员批准，拒绝是路由不是异常 | REQ-1 | 口头改动无人回填、无人确认（f10、f22） |
| C4 审计与复盘 | 谁查过、用哪版、谁确认；误报漏报进周度复盘 | REQ-5、REQ-6 | 审计只留最终摘要（f45）、只改模板不核效果（f55） |

这个拆分直接对应上游报告 frameworks/workflow-decomposition.md 的要求：区分判断点与执行点，在不可逆动作前设置确定性校验，为低置信/缺资料/冲突安排具名人工接收人。

## 2. 同行案例总览矩阵

| # | 仓库 | ★ | 语言 / 许可 | 核心机制 | 对应构件 | 借鉴度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | google/langextract | 39.0k | Python / Apache-2.0 | 抽取结果映射回源文本字符区间 | C1 | 高（直接对口 REQ-3） |
| 2 | langchain-ai/langgraph | 43.7k | Python / MIT | interrupt() 动态中断 + Command(resume=) | C3 | 高（直接对口 REQ-1） |
| 3 | temporalio/temporal | 23.9k | Go / MIT | Signal/Update + 持久化定时器 + Event History | C3 + C4 | 高（审计留痕最强） |
| 4 | xtdb/xtdb | 3.1k | Clojure / MPL-2.0 | 双时态（system time / valid time），SQL:2011 | C2 | 中高（语义标杆，落地较重） |
| 5 | sirixdb/sirix | 1.2k | Java / BSD-3 | 追加式文档版本树 + 修订作者 + Merkle 校验 | C2 + C4 | 中（版本树可视化值得借鉴） |
| 6 | django-commons/django-simple-history | 2.5k | Python / BSD-3 | 模型级历史留存与回滚 | C2（轻量替代） | 中（四周试点更现实） |
| 7 | OpenLineage/OpenLineage | 2.7k | Java / Apache-2.0 | 字段级血缘元数据开放标准 | C4 + REQ-5 | 中（口径对齐） |
| 8 | datacontract/datacontract-cli | 1.1k | JS / MIT | 数据契约测试（缺失值 / 枚举 / 非空） | C1 前置 | 中（字段对齐 f31） |
| 9 | HumanSignal/label-studio | 28.5k | TS / Apache-2.0 | 标注 + 审阅 + 争议仲裁界面 | C1 + C4 | 中（复核界面现成） |
| 10 | argilla-io/argilla | 5.2k | Python / Apache-2.0 | AI 工程师与领域专家协同反馈闭环 | C4（REQ-6） | 中（误报漏报收集） |
| 11 | mlflow/mlflow | 28.5k | Python / Apache-2.0 | 运行级 tracing / 评估 / 制品留痕 | C4 | 中低（留痕可复用） |
| 12 | camunda/camunda | 4.3k | Java / 开源 | BPMN 人工任务 + 责任矩阵 | C3 | 中（责任边界建模参考） |
| 13 | Netflix/conductor | 12.8k | Java / Apache-2.0 | 微服务编排 + 人工任务节点 | C3 | 低-中（备选编排） |
| 14 | 567-labs/instructor | 14.1k | Python / MIT | 结构化输出校验（Pydantic 约束） | C1 辅助 | 低-中 |
| 15 | frappe/hrms | 8.9k | Python / GPL-3.0 | 开源 HR 与薪资，含审批工作流 | 领域参考 | 低（领域贴近但 GPL 需注意） |

## 3. 分构件详解：案例 → 机制 → 借鉴

### 3.1 C1 证据锚定 —— google/langextract

对应 REQ-3：一页缺项清单 + 来源位置，替代泛化摘要。

上游 f15 原文：「我需要一页缺项清单和对应岗位服务需求单的来源位置，不需要一份很长的泛化摘要」。这句话几乎就是 LangExtract 的产品定义。

核心机制（已核验）：

- 每条抽取结果携带 char_interval，标记它在源文本中的确切字符区间；可视化时可直接高亮回原文。

- 若模型抽取的内容无法在源文本中定位（典型情况是模型从 few-shot 示例里抄了内容，而不是从输入抽取），char_interval 为 None。官方推荐的过滤写法：

[e for e in result.extractions if e.char_interval]

- 长文档用分块 + 并行 + 多轮 pass 提高召回：extraction_passes、max_workers、max_char_buffer。

- 输出 JSONL → lx.visualize(...) 生成自包含交互式 HTML，可在原始上下文中审阅数千条抽取。

- 支持 Gemini / OpenAI / Ollama；output_schema 在 Gemini 与 OpenAI 可用，Ollama 当前不支持。

映射到本场景：

| 上游要求 | LangExtract 对应物 |
| --- | --- |
| 一页缺项清单（f15） | result.extractions 列表，逐条列出 extraction_class + extraction_text |
| 来源位置（f15） | char_interval + lx.visualize() 高亮 |
| 每条结果关联来源（f42） | 结构化 JSONL，一行一条证据 |
| 缺失值与未确认值必须区分（f31） | extraction_class 枚举 + attributes 显式区分 缺失 / 未确认 |

不适用点 / 风险（必须写进方案）：

- char_interval is None 的处理是硬约束。 上游 f44 要求「无法确认版本或关键字段时进入人工处理队列，不能默认通过」。若直接把未锚定结果写进交接单，等于静默通过——这正好落在傅景划的红线上。必须显式路由到人工队列。

- 官方 README 注明 "This is not an officially supported Google product"，且抽取准确度依赖所选模型、任务复杂度与示例质量，不存在准确率承诺。

- 若试点要求本地化部署（脱敏只读导出 f32 语境下很可能如此），走 Ollama 会失去 output_schema 约束能力，需要额外用 instructor + Pydantic 补一层校验。

### 3.2 C2 版本与时效 —— 双时态：xtdb/xtdb / sirixdb/sirix / django-simple-history

对应 REQ-2（版本有效期 + 确认状态双条件）与 REQ-4（业务发生时间 vs 系统接收时间分离）。

上游 f34 原文：「更新岗位服务需求单时同时记录业务发生时间和系统接收时间；过期来源不能覆盖已确认的新版本」——这在数据库领域有标准名字：双时态（bitemporal）。

核心机制（已核验）：

- XTDB：所有数据按更新时刻版本化（system time），同时允许独立记录与查询该数据在业务域中何时生效（valid time）。实现 SQL:2011 标准的双时态语义，可经 Postgres 线协议访问，无需预先定义 schema。

- SirixDB：追加式（append-only）文档存储，每个 JSON/XML 资源保留完整修订树；修订元数据含 sdb:revision、sdb:timestamp、sdb:item-history、作者跟踪与 commit message，并可选逐节点 Merkle 哈希做篡改检测；提供 Web GUI 可视化修订历史与 diff。

- django-simple-history（轻量替代）：模型级历史留存，可从 admin 查看与回滚。

映射到本场景：

| 上游要求 | 双时态对应物 |
| --- | --- |
| 业务发生时间（f34） | valid time —— 电话里改条件的那一刻 |
| 系统接收时间（f34） | system time —— 补录进系统的那一刻 |
| 版本有效期（f24） | valid_from / valid_to 区间 |
| 确认状态（f24） | 与版本正交的独立字段，不混入时间戳 |
| 不靠文件名猜版本（f24） | 版本由查询判定（AS OF / valid_at），命名不参与语义 |
| 过期来源不覆盖已确认新版本（f34） | 写入时校验 valid time；早于已确认版本的来源拒绝覆盖 |
| 读取失败保留上次快照（f35） | 快照 + 时间戳标记，提示人工核查，不静默重试 |

关键判断：不要用 XTDB 做试点。

XTDB 语义最正、最贴合，但引入一门新的数据库（Clojure/Kotlin 栈、新运维面）超出上游 f03 的预算约束（四周、两名骨干、每周 ≤4 小时 ≈ 32 人时）。

推荐做法：借鉴其语义，不搬运其实现。在现有只读导出的基础上加一张快照表 + 四个字段即可复现核心语义：

valid_from -- 业务发生时间（电话改条件的时刻）valid_to -- 有效期止system_received_at-- 系统接收时间（补录时刻）confirm_status -- 确认状态：未确认 / 已确认 / 已作废（与时间戳正交）invalidate_reason -- 作废原因（f24 要求保留）confirmed_by -- 确认人（f25 要求登记责任人）

SirixDB 的修订树可视化与 diff、以及作者跟踪 + 变更说明是值得单独借鉴的 UI 模式——它直接满足 f43「保留原始版本、修订原因与确认人」。

### 3.3 C3 人工回路与审批 —— langchain-ai/langgraph / temporalio/temporal / camunda/camunda

对应 REQ-1：口头变更需强制补单并经业务负责人确认后才进入交接。

这是六条 REQ 里唯一 P0 且直接卡住责任归属的一条。上游 f22 已明确权限边界：一线专员可提交变更，正式确认由业务负责人完成，模型没有审批权限。技术构件必须能表达这个边界，而不是"让模型判断要不要批"。

#### LangGraph：interrupt() 是"批准/拒绝"的一等公民

核心机制（已核验）：

- 在图节点或工具内调用 interrupt(payload)，图执行暂停；通过 checkpointer + thread_id 保存状态。

- 恢复时用相同 thread_id 传入 Command(resume=&lt;value&gt;)，该值成为 interrupt() 的返回值。

- response_schema（需 langgraph ≥ 1.2.12）可对人工输入做 Pydantic 校验，无效输入抛 ValidationError，可重试。

- 拒绝不是抛异常：resume 值引导节点 return Command(goto="cancel")，写入 rejected 状态。

- 官方明确：静态断点 interrupt_before / interrupt_after 仅用于调试，不推荐用于 HITL；HITL 必须用动态 interrupt()。

- 恢复时节点从开头重跑，interrupt() 之前的代码每次都会再执行 —— 因此 interrupt() 之前的副作用必须幂等，或移到 interrupt() 之后。

为什么这套机制对口 REQ-1：

| 上游约束 | LangGraph 对应行为 |
| --- | --- |
| 模型没有审批权限（f22） | 审批由外部 resume 输入，不由图内逻辑决定 |
| 未确认项不能归到对方名下（f25） | 中断 payload 携带提交人 + 变更内容，resume 携带确认人身份 |
| 不能默认通过（f44） | 无 resume = 永久停在中断点，不会自动放行 |
| 不悄悄重试业务动作（f35） | 节点重跑语义强制要求副作用幂等，天然排斥隐式重试 |
| 截止时间（f23） | 中断可配持久化超时，超时走升级分支 |

#### Temporal：超时升级与审计历史

- Signal / Update 接收人工输入，持久化定时器（durable timer） 表达"补单时限"——超时即自动升级，对应 f23 要求的「交接须列明截止时间」。

- Event History 完整记录每一次状态迁移与输入，天然满足 f45「审计要看到谁查过、用哪个版本、提出什么建议及谁确认，访问记录不能只留最终摘要」。

#### Camunda / Conductor：责任矩阵建模

camunda/camunda（BPMN 人工任务）与 Netflix/conductor（人工任务节点）的价值在于把责任边界画成流程模型，正好对应 f25「跨团队变更需要登记责任人」。上游 f04 划定的三方权力结构（业务负责人定范围 / 质量负责人保留停止权 / 客户协同代表确认用途）用 BPMN 泳道表达最为直观。

不适用点： Camunda 与 Conductor 是 Java 栈的重量级编排平台，四周试点内引入不现实。建议只借鉴其责任矩阵的表达方式，运行层用 LangGraph 或 Temporal 实现。

### 3.4 C4 审计与复盘 —— OpenLineage / datacontract-cli / argilla / mlflow

对应 REQ-5（跨团队口径对齐）与 REQ-6（投诉与周度复盘）。

| 上游要求 | 案例 | 机制 |
| --- | --- | --- |
| 以原始记录定义口径，不比对两张汇总表（f53） | OpenLineage | 字段级血缘，把"这个数从哪来"变成可查询元数据，而非口头约定 |
| 关键字段对齐、缺失值与未确认值区分（f31） | datacontract-cli | 数据契约测试：字段存在性、枚举取值、非空约束，失败即阻断 |
| 每周收集误报、漏报、未确认项共同复盘（f55） | Argilla / Label Studio | 领域专家标注界面 + 反馈闭环，把"误报"变成可统计的结构化记录 |
| 谁查过、用哪个版本、谁确认（f45） | Temporal Event History / MLflow tracing | 运行级完整留痕 |
| 只修模板不核对效果不足以结束试点（f55） | MLflow 评估 | 同一批样本跨版本跑评估，效果可比 |

HumanSignal/label-studio（28.5k ★）与 argilla-io/argilla（5.2k ★）的取舍：Label Studio 通用性强、界面成熟，适合给林亦舟、傅景这类非工程角色做复核；Argilla 更贴近 LLM 输出的反馈闭环。试点期建议 Label Studio 优先（人多、界面稳），复盘数据结构参考 Argilla 的反馈模型。

## 4. 整合参考架构

┌─ L0 只读接入层 ────────────────────────────────────────────┐│ 三类工具（服务台/台账/文件库）脱敏只读导出 [f32] ││ datacontract-cli：字段契约校验（缺失 ≠ 未确认） [f31] │└──────────────────────┬──────────────────────────────────────┘ ▼┌─ L1 证据锚定层 ────────────────────────────────────────────┐│ langextract：抽取 + char_interval 锚定 ││ → char_interval is None ⇒ 强制进人工队列（不写交接单）[f44] ││ → lx.visualize() 生成一页清单 + 高亮来源 [f15][f42] │└──────────────────────┬──────────────────────────────────────┘ ▼┌─ L2 版本与时效层 ──────────────────────────────────────────┐│ 快照表 + 双时间戳（语义对齐 XTDB 双时态） ││ valid_from / valid_to / system_received_at / confirm_status││ 判定：版本有效期 AND 确认状态 —— 双条件，文件名不参与 [f24] ││ 过期来源不得覆盖已确认新版本 [f34] │└──────────────────────┬──────────────────────────────────────┘ ▼┌─ L3 人工回路层 ────────────────────────────────────────────┐│ langgraph interrupt(payload = 变更内容 + 提交人) ││ ├─ resume(业务负责人确认) → goto "进入交接" ││ ├─ resume(拒绝) → goto "取消"，写 rejected ││ └─ 超时（durable timer） → 升级傅景 / 暂停试点 [f44] ││ 责任矩阵建模参考 Camunda BPMN 泳道 [f25] │└──────────────────────┬──────────────────────────────────────┘ ▼┌─ L4 审计与复盘层 ──────────────────────────────────────────┐│ Temporal Event History / MLflow：谁查过·哪版·谁确认 [f45] ││ OpenLineage：字段级血缘，支撑跨团队口径 [f53] ││ Label Studio：误报/漏报/未确认项周度复盘 [f55] │└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

红线（贯穿全层，对应 f05 / f52）： 不自动决定录用或派遣资格，不向真实人员发送安排，对外承诺仍由业务人员确认。因此 L3 之后没有自动写回通路——只读导出（f32）与人工确认（f22）共同决定了这一点。

## 5. 四周试点落地路径

预算约束来自 f03：四周、两名业务骨干、每周投入不超过四小时（约 32 人时）。以下安排刻意把"引入新基础设施"压到最低。

| 周 | 目标 | 动作 | 交付物 | 停止条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 字段契约 | 30 岗位脱敏只读导出；用 datacontract-cli 校验六项关键字段（岗位代号/地点/班次/技能条件/版本/确认人）；确认缺失值与未确认值能否区分（f31） | 字段契约 + 缺口清单 | 版本或确认状态字段大面积缺失 → 暂停，回秦芮确认替代比对键（f30） |
| W2 | 证据锚定 | langextract 跑 30 岗位，输出 JSONL + 交互式 HTML；验证 char_interval 能否定位到源单 | 一页缺项清单原型 | 未锚定比例过高 → 不进 W3 |
| W3 | 人工回路 | 林亦舟、傅景各审一份清单；interrupt() 接入补单-确认链路；配置超时升级 | 复核记录 + 审批链路 | 授权确认人清单未定 → 不启动审批（傅景 f44 前提） |
| W4 | 审计与复盘 | 接入运行留痕；收集误报/漏报/未确认项；按 f02 + f42 验收 | 验收报告 + 复盘记录 | 30 岗位未全部列出硬条件与待确认项 → 不放行 |

验收口径（来自 f02 / f42，不自行发明）：

- 30 个岗位全部列出硬条件和待确认项，变更有影响清单；

- 每条结果关联来源和人工复核记录。

评估维度（来自 f51，不能用单一效率指标）： 处理工时 + 返工次数 + 确认完整率，三者同时看。

## 6. 适用性边界与风险

这一节的份量和前面的案例盘点同样重要。

- 开源案例解决「机制」，不解决「责任」。 授权确认人清单（傅景追问）、保留期限与删除触发条件（f43）、脱敏导出审批人（秦芮追问）——这些没有任何开源仓库能替你定。它们必须由顾明岚、傅景给出。机制建好了但责任没定，审计链仍然是断的。

- 星标高 ≠ 可生产。google/langextract README 明确写着 "not an officially supported Google product"。frappe/hrms 是 GPL-3.0，若涉及二次分发需评估许可传染性。

- Industry 侧证据补齐了，Operator 侧仍不足。 本报告补的是上游四类来源里的 Industry。但 f10、f11 描述的电话变更实际频次、3-5 个真实样本，仍需林亦舟与唐映秋提供。没有真实样本，W2 的未锚定比例无从解释。

- 不要因为有了双时态就换数据库。 XTDB / SirixDB 是语义标杆，不是落地建议。四周试点用快照表 + 双时间戳复现语义即可。

- 不要把模型置信度等同于业务风险。 上游 outcome-risk-matrix 框架的这条判断，在 char_interval is None 上体现得最直接：锚定失败是结构性事实，不是概率问题，必须走人工队列而非阈值过滤。

- 本报告所有案例数据为 2026-10-23 快照。 星标数、许可、API 形态（尤其 LangGraph 的 response_schema 需 ≥1.2.12、LangExtract 的 output_schema 在 Ollama 不可用）都可能变化，落地前需复查。

## 7. 待验证追问 → 技术决策映射

上游报告列了 8 条追问。这里说明每条答案如何改变架构，便于访谈时直接定位：

| 追问（对象） | 若答案如此 | 架构影响 |
| --- | --- | --- |
| 口头变更是否一律视为未确认？（顾明岚） | 是 | C3 中断成为必经节点，无旁路；若否，需额外定义例外分支 |
| 授权确认人清单是谁？（傅景） | 清单明确 | interrupt() 的 resume 做身份校验；清单未定则 W3 不启动 |
| 电话修改后的留痕与复核入口设在哪里？（傅景） | 有入口 | C3 与 C4 打通；无入口则 C4 只能留痕不能回溯 |
| 需求单无统一关联编号时用什么替代键？（秦芮） | 有复合键 | C1/C2 的关联成立；无替代键则跨工具比对只能人工，W1 即卡住 |
| 一页缺项清单需要哪些字段？（林亦舟） | 字段明确 | extraction_class 枚举定稿；否则 W2 输出无法验收 |
| 变更以哪份原始记录为准？（叶书） | 确定基准 | OpenLineage 血缘有锚点；未定则口径对齐无基础 |
| 保留期限与删除触发条件？（顾明岚 + 傅景） | 有约定 | C4 可设生命周期；无约定则清理动作可能截断审计链（f45） |
| Industry / Operator 侧证据是否需补采？ | 需补 | 本报告为 Industry 侧输入；Operator 侧仍需真实样本 |

## 附录 A：仓库核验清单

核验日期：2026-10-23。星标数为当日快照。

| 仓库 | ★ | 语言 | 许可 | 核验要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| langchain-ai/langgraph | 43,735 | Python | MIT | interrupt() / Command(resume=) / checkpointer + thread_id / response_schema（≥1.2.12） |
| google/langextract | 39,004 | Python | Apache-2.0 | char_interval 锚定；未锚定 → None；lx.visualize()；Ollama 不支持 output_schema |
| HumanSignal/label-studio | 28,529 | TypeScript | Apache-2.0 | 多类型标注，标准化输出格式 |
| mlflow/mlflow | 28,501 | Python | Apache-2.0 | 面向 agent / LLM 的 tracing 与评估 |
| deepset-ai/haystack | 26,814 | Python | Apache-2.0 | 上下文工程化 LLM 应用编排（备选） |
| temporalio/temporal | 23,928 | Go | MIT | 持久化执行；Event History 审计 |
| Netflix/conductor | 12,752 | Java | Apache-2.0 | 微服务编排（备选） |
| fivetran/great_expectations | 11,891 | Python | Apache-2.0 | 数据质量断言（备选；仓库已迁至 fivetran 组织） |
| doccano/doccano | 10,802 | Python | MIT | 轻量标注（备选） |
| frappe/hrms | 8,949 | Python | GPL-3.0 | 开源 HR / 薪资，含审批工作流 |
| argilla-io/argilla | 5,173 | Python | Apache-2.0 | 领域专家反馈闭环 |
| camunda/camunda | 4,337 | Java | 开源 | BPMN 人工任务、责任矩阵 |
| xtdb/xtdb | 3,087 | Clojure / Kotlin | MPL-2.0 | 双时态（system time + valid time），SQL:2011 |
| OpenLineage/OpenLineage | 2,719 | Java | Apache-2.0 | 血缘元数据开放标准 |
| django-commons/django-simple-history | 2,465 | Python | BSD-3 | 模型历史留存与回滚（轻量替代） |
| sirixdb/sirix | 1,220 | Java | BSD-3 | 追加式版本树、作者跟踪、Merkle 校验、修订 diff GUI |
| datacontract/datacontract-cli | 1,098 | JavaScript | MIT | 数据契约测试 |

## 附录 B：检索过但未采纳

| 方向 | 检索结果 | 未采纳理由 |
| --- | --- | --- |
| 排班 / 花名册开源（nmh-roster-generator 等） | 最高 ★2 | 星标过低、维护不可靠，且解决的是排班优化而非版本交接 |
| 通用审批流脚手架（flowops 等） | ★0 | 无社区验证 |
| EventStore / Kogito | 未返回有效数据 / ★19 | 前者接口未核验，后者已归档为 incubator |

本方案的事实来自 discovery-report.md（合成演练，待验证），案例来自 GitHub 公开仓库（核验 2026-10-23）。Industry 侧证据已补齐，Operator 侧真实样本仍缺失。任何结论在顾明岚、傅景确认责任边界前，均不得作为验收依据。